# Prototípus beadása

## Fordítási és futtatási útmutató

[A feltöltött program fordításával és futtatásával kapcsolatos útmutatás. Ennek tartalmaznia kell leltárszerűen az egyes fájlok pontos nevét, méretét byte-ban, keletkezési idejét, valamint azt, hogy a fájlban mi került megvalósításra.]

### Fájllista

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fájl neve** | **Méret** | **Keletkezés ideje** | **Tartalom** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Fordítás

[A fenti listában szereplő forrásfájlokból milyen műveletekkel lehet a bináris, futtatható kódot előállítani. Az előállításhoz csak a 2. Követelmények c. dokumentumban leírt környezetet szabad előírni.]

### Futtatás

[A futtatható kód elindításával kapcsolatos teendők leírása. Az indításhoz csak a 2. Követelmények c. dokumentumban leírt környezetet szabad előírni.]

## Tesztek jegyzőkönyvei

### Új Tecton sikeres legyártása

|  |  |
| --- | --- |
| **Tesztelő neve** | Rakos Gergő |
| **Teszt időpontja** | 2025.04.27 11:05 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tesztelő neve** | Rakos Gergő |
| **Teszt időpontja** | 2025.04.27 11:00 |
| **Teszt eredménye** | Sikertelen |
| **Lehetséges hibaok** | Hianyzott az elvárt kimenetből hogy ft1 Tecton és ft2 Tecton szomszédok |
| **Változtatások** | Az elvárt kimenet javitása |

### Tektontörés

|  |  |
| --- | --- |
| **Tesztelő neve** | Rakos Gergő |
| **Teszt időpontja** | 2025.04.27 11:16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tesztelő neve** | Rakos Gergő |
| **Teszt időpontja** | 2025.04.27 11:10 |
| **Teszt eredménye** | Sikertelen |
| **Lehetséges hibaok** | A breakTimer nem volt jól beállitva a teszt elején és nem volt új értéke beállitva törés után |
| **Változtatások** | BreakTimer beállitása 1-ről 2-re. BreakTimer beállitása törés után 2-re |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tesztelő neve** | Rakos Gergő |
| **Teszt időpontja** | 2025.04.27 11:14 |
| **Teszt eredménye** | Sikertelen |
| **Lehetséges hibaok** | Az insect rajta kellene maradjon az eltört tectonon mivel nincs máshova fusson |
| **Változtatások** | Az elvárt kimenet megváltoztatása, mivel így rajta marad az eltört Tectonon az insect |

### Játék végének kezelése

[Az alábbi táblázatot az utolsó, sikeres tesztfuttatáshoz kell kitölteni]

|  |  |
| --- | --- |
| **Tesztelő neve** | Rakos Gergő |
| **Teszt időpontja** | 2025.04.27 11:30 |

[Az alábbi táblázatot a megismételt (hibás) tesztek esetén kell kitölteni minden ismétléshez egyszer. Ha szükséges, akkor a valós kimenet is mellékelhető mint a teszt eredménye.]

|  |  |
| --- | --- |
| **Tesztelő neve** | Rakos Gergő |
| **Teszt időpontja** | 2025.04.27 11:20 |
| **Teszt eredménye** | Sikertelen |
| **Lehetséges hibaok** | GameLength rosszul volt beállitva a játék kezdetekor mivel nem számoltam arra a teszt megirásakor hogy a játék kezdetekor is meghivódik a onRoundBegin |
| **Változtatások** | A teszt GameLength beállitásának átirása 4-ről 5-re |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tesztelő neve** | Rakos Gergő |
| **Teszt időpontja** | 2025.04.27 11:24 |
| **Teszt eredménye** | Sikertelen |
| **Lehetséges hibaok** | A roundObserver nem iratkozott fel a gameEndManagerbe ezért nem tudta mikor ér véget a játék |
| **Változtatások** | A teszt elején feliratkozni a ganeEndManagerhez |

## Értékelés

[A projekt kezdete óta az értékelésig eltelt időben tagokra bontva, százalékban.]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tag neve** | **Tag neptun** | **Munka százalékban** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Napló

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kezdet** | **Időtartam** | **Résztvevők** | **Leírás** |
| 2025.04.17. 17:50 | 2 óra | Kohár | Tevékenység:  Kontroller üres implementációjának elkészítése |
| 2025.04.18. 18:20 | 1 óra 30 perc | Kohár | Tevékenység: Kontroller implementálása |
| 2025.04.19. 15:20 | 1 óra 15 perc | Kohár | Tevékenység: Kontroller implementálásának folytatása |
| 2025.04.20. 15:20 | 2 óra | Kohár | Tevékenység: Kontroller implementálásának folytatása |
| 2025.04.21. 17:20 | 2 óra 20 perc | Kohár | Tevékenység: Kontroller implementálásának folytatása |
| 2025.04.22. 9:00 | 3 óra | Bencze | Tevékenység:  Insecthez tartozó osztály és interfacek lekódolása |
| 2025.04.22. 13:00 | 1 óra 40 perc | Kohár | Tevékenység: Kontroller implementálásának folytatása |
| 2025.04.22 ., 18:00 | 1 óra 30 perc | Bencze  Guzmics  Kohár  Rakos  Taba | Értekezlet.  Döntések:  -Kódolási feladatok kiosztása  -Alap megvalósitási ötletek átbeszélése |
| 2025.04.23., 18:00 | 2 óra 30 perc | Taba | Tevékenység:  A gombatestre vonatkozó osztály és interfészek implementálása. |
| 2025.04.23 ., 20:00 | 2 óra 30 perc | Rakos | Tevékenység:  A tectonos interface-ek és implementációk kezdetleges megirása |
| 2025.04.24., 11:00 | 1 óra | Taba | Tevékenység:  A gombatestre vonatkozó osztály és interfészek módosítása. |
| 2025.04.24 ., 12:00 | 4 óra | Guzmics | Tevékenység:  Kódolás megkezdése |
| 2025.04.24. 13:00 | 1 óra 40 perc | Kohár | Tevékenység: Kontroller implementálásának javítása |
| 2025.04.24 ., 18:00 | 1 óra 30 perc | Bencze  Guzmics  Kohár  Rakos  Taba | Értekezlet.  Döntések:  -Eddig megirt implementációk átnézése és javitása |
| 2025.04.24 ., 20:00 | 2 óra | Bencze | Tevékenység:  Insecthez tartozó osztályok javitása és szépitése, illetve Spórák és ezeknek az Interface-ének a lekódolása |
| 2025.04.24 ., 21:00 | 2 óra | Rakos | Tevékenység:  TectonImpl nagyobb metódusainak megirása |
| 2025.04.24., 22:00 | 1 óra | Taba | A gombatestre vonatkozó osztály és interfészek véglegesítése. |
| 2025.04.25 11:00 | 1 óra 30 perc | Bencze | Tevékenység:  Insect interfacek átrendezése, Spórák szépitése, illetve ezekhez toStringek megirása, kiiráshoz |
| 2025.04.25 ., 13:00 | 1 óra | Bencze  Guzmics  Kohár  Rakos  Taba | Értekezlet.  Döntések:  -Eddig elkészült kód átnézése  -Test-casek kiosztása  -Mintapélda test-case megirása |
| 2025.04.25 14:00 | 2 óra 30 perc | Bencze | Tevékenység:  Tesztesetek elsődleges verziójának kitalálása és megirása. |
| 2025.04.25 ., 15:00 | 30 perc | Guzmics | Tevékenység:  Kódolás megbeszélés utáni javítása |
| 2025.04.25., 18:00 | 4 óra | Taba | Tevékenység:  Egységtesztek implementálása és azok szöveges változatainak aktualizálása. |
| 2025.04.25. 19:00 | 30 perc | Kohár | Tevékenység: A modell a kontrollebe való teljes integrálása. |
| 2025.04.26 ., 11:00 | 1 óra 30 perc | Bencze  Guzmics  Taba | Értekezlet.  Döntések:  -A tesztek kimenetének és leirásának pontositása  -Megvalósitásuk megbeszélése |
| 2025.04.26., 15:00 | 2 óra | Taba | Tevékenység:  Egységtesztek és azok szöveges változatainak pontosítása. |
| 2025.04.26 ., 16:00 | 1 óra 30 perc | Rakos | Tevékenység:  Tectonnal való hibák javitása |
| 2025.04.26 ., 19:00 | 2 óra | Guzmics | Tevékenység:  Mycelium javítása, tesztek elkezdése |
| 2025.04.26 20:30 | 30 perc | Bencze | Tevékenység:  Tesztesetek kijavitása a doksiban |
| 2025.04.26 ., 21:00 | 1 óra 30 perc | Bencze  Guzmics  Kohár  Rakos  Taba | Értekezlet.  Döntések:  -A controller-el való hibák átnézése  -Körökkel kapcsolatos problémák megbeszélése |
| 2025.04.26. 22:30 | 2 óra 30 perc | Kohár | Tevékenység: Tesztek alapján a kód javítása. |
| 2025.04.26 22:45 | 1 óra 45 perc | Bencze | Tevékenység:  Saját tesztesetek futtatása, és ez alapján kód illetve tesztek javitása |
| 2025.04.26 ., 23:00 | 2 óra | Guzmics | Tevékenység:  Mycelium javítása, tesztek folytatása |
| 2025.04.27 ., 7:30 | 1 óra 30 perc | Guzmics | Tevékenység:  CarnivorousMycelium javítása, tesztek folytatása |
| 2025.04.27 ., 9:00 | 1 óra 30 perc | Bencze  Guzmics  Kohár  Rakos  Taba | Értekezlet.  Döntések:  -A megirt tesztek hibáinak átbeszélése |
| 2025.04.27 ., 10:30 | 2 óra 30 perc | Guzmics | Tevékenység:  Tesztek kimenet alapján történő javítása |
| 2025.04.27 ., 10:45 | 1 óra 10 perc | Rakos | Tevékenység:  Tectonhoz való tesztek megirása |
| 2025.04.27., 11:00 | 2 óra | Taba | Tevékenység:  Egységtesztek és azok szöveges változatainak véglegesítése, jegyzőkönyvkészítés. |
| 2025.04.27 ., 15:10 | 2 óra | Guzmics | Tevékenység:  A tesztek befejezése |
| 2025.04.27. 17:30 | 1 óra 30 perc | Kohár | Tevékenység:  A tesztek nélküli futtatás implementálása. |
| 2025.04.27 ., 20:00 | 1 óra 30 perc | Bencze  Guzmics  Kohár  Rakos  Taba | Értekezlet.  Döntések:  -A teljes játék tesztjeinek lefuttatása és átbeszélése |
| 2025.04.27 ., 21:30 | 1 óra 30 perc | Rakos | Tevékenység:  Tectonok finalizálása  Napló elkészitése |